Приложение №5

к Постановлению от 14.11.2022 №55-п

Приложение №2

к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности на территории Хандальского сельсовета Абанского района»

ПОДПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности, обеспечение жизнедеятельности коммунальной системы, благоустройство территории» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение жизнедеятельности на территории Хандальского сельсовета Абанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Хандальского сельсовета Абанского района Красноярского края |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Хандальского сельсовета Абанского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: Снижение затратной части бюджета Хандальского сельсовета на оплату за потребление энергетических ресурсов, повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территории Хандальского сельсовета Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение мер по бесперебойной работе коммунального хозяйства. 2. Бесперебойное функционирование уличного освещения, сокращение расходов бюджета на энергообеспечение, снижение объемов потребления энергетических ресурсов 3. Благоустройство и озеленение территории Хандальского сельсовета |
| Целевые индикаторы | - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение до 1,0 ед. в 2025 году; - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 10 % в 2025 году; - охват уличным освещением территории поселений до 70% в 2023 году. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8 247,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - местного бюджета – 5 584,6 тыс. рублей; - районного бюджета – 772,3 тыс. рублей; - краевой бюджет – 1 890,8 тыс. рублей. в том числе по годам: местный бюджет: 2014 год – 151,2 тыс. рублей; 2015 год – 404,8 тыс. рублей; 2016 год – 540,5 тыс. рублей; 2017 год – 426,4 тыс. рублей; 2018 год – 363,3 тыс. рублей; 2019 год – 738,7 тыс. рублей; 2020 год – 299,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 345,9 тыс. рублей; 2022 год – 920,6 тыс. рублей; 2023 год – 393,7 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. районный бюджет: 2014 год – 25,0 тыс. рублей; 2017 год – 537,3 тыс. рублей; 2019 год – 200,0 тыс. рублей; 2020 год – 10,0 тыс. рублей. краевой бюджет: 2015 год – 160,0 тыс. рублей; 2017 год – 320,0 тыс. рублей; 2018 год – 490,0 тыс. рублей; 2019 год – 220,8 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 700,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Хандальского сельсовета Абанского района Красноярского края |

2. Постановка проблемы  поселения и

обоснование необходимости разработки подпрограммы

В ведении Хандальского сельсовета находится 3 котельных на твердом топливе общей суммарной мощностью 2,2 ГКал, протяженность тепловых сетей составляет 0,2 км, которые обеспечивают теплом 6  учреждений поселения, общий объем отапливаемых зданий составляет 2543,5 кв.м.

Средний износ основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2022г. составляет:

- оборудование котельных на твердом топливе – 20%;

- тепловые сети – 70%;

Теплоснабжение населения на территории Хандальского сельсовета децентрализованное. Основная масса населения имеет печное отопление, некоторые граждане имеют индивидуальные кочегарки, отапливаемые углем. Централизованным отоплением оснащены школа, ФАП, здание администрации. Поставщиком угля является угольный разрез "Абанский".

Техническое состояние и перспективы развития коммунального хозяйства

| Населенный пункт | котельные, шт |  |  | Теплотрассы |  | котлы |  | дымовые трубы требующие замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Наличие, всего шт | Треб. кап. ремонта | Наличие всего км | Треб. кап. ремонта | Наличие шт. | требующие кап. ремонта, шт |  |
| с.Хандальск | Котельная №1 с.Хандальск, ул. Школьная,20Б Котельная №2, ул.Школьная,10А Котельная №3 ул. Центральная 29 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0,2 - - | 0,2 - - | 2 1 1 | - - - | 1 1 - |
| п.Борзово | Котельная №4 п.Борзово, ул.Железнодорожная, 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |

Для обеспечения населения 3-х деревень общей численностью 396 человека водой имеется 14 колодцев, 5 скважин, частные колодцы и колонки.

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в таблице.

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность

хозяйственно-питьевой водой населения Хандальского сельсовета

| Населенный пункт | Население, чел. | Замена колодцев новыми | Колодцы требующие ремонта | Наличие колодцев шт | Скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Хандальск | 172 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| п.Борзово | 174 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| п.Пея | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 |

Вода в колодцах  не имеет надежной защиты от загрязнения,  поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения села водой нормативного качества. Несмотря на то, что колодцы функционируют в целом стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется, но проблема остается.

Таким образом, в целях дальнейшего развития социальной сферы сельсовета и обеспечении населения качественной питьевой водой необходимо строительство водопроводов) и водонапорных башен.

Существующее положение систем водоотведения характеризуется как неудовлетворительное. Централизованные системы канализования хозяйственно-бытовых и ливневых стоков не имеются. Жилая и общественная застройка населенных пунктов централизованного канализования с очисткой стоков не имеет.

Важнейшим звеном энергосистемы Хандальского сельсовета являются электрические сети протяженностью 44989 м и трансформаторные подстанции, находящие на балансе ВЭС, КСК. Всего числится 5 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 4480 кВт. 44989 м. ВЛ-0,4 кв.

Социальная инфраструктура села, созданная в советские времена, остается достаточно развитой и по сей день, но высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов, планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит в свою очередь к снижению надежности коммунальных систем. В последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселения, освещению улиц протяженностью 11,4 км. Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории Хандальского сельсовета, и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей. Для реконструкции зеленых насаждений проводить работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников.  Таким образом, необходимо выполнение  планового  озеленения поселения

Проблема благоустройства поселения требует постоянного внимания со стороны администрации, предприятий, организаций, частных предпринимателей, наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению территории Хандальского сельсовета в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели результативности

1. Целью подпрограммы являются снижение затратной части бюджета Хандальского сельсовета на оплату потребляемых энергетических ресурсов, повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территорий Хандальского сельсовета.

2.3 Благоустройство и озеленение территории сельсовета.

2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

2.1. обеспечение мер по бесперебойной работе коммунального хозяйства;

2.2. бесперебойное функционирование уличного освещения, сокращение расходов бюджета на энергообеспечение, снижение объемов потребления энергетических ресурсов;

3. Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Хандальского сельсовета.

4. Срок реализации подпрограммы  2014 - 2025 годы.

5. Целевым индикатором подпрограммы является:

-снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей теплоснабжение до 1,0 ед. в 2025 году;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 10 % в 2025 году;

-охват уличным освещением территории поселений до 70% в 2025 году;

-улучшение благоустройства территории населенных пунктов сельсовета до 50% в 2023 году.

6. Целевые индикаторы подпрограммы отражены в приложении 1.

4. Механизм реализации подпрограммы

- Средства бюджета поселения направляются на финансирование

мероприятий подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

- Средства выделяются на:

- мероприятия по уличному освещению;

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

- на ремонт котельных;

- благоустройство территории.

2. Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении 2 к подпрограмме является  администрация Хандальского сельсовета.

3. Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

4. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность за нецелевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных сведений возлагается на главного распорядителя средств бюджета.

6. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

5. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрация Хандальского сельсовета.

2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет администрация Хандальского сельсовета.

6. Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

создания условий рационального использования энергоресурсов 
и устойчивого снабжения населения, социальной сферы и муниципальных образований энергоресурсами;

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 30 %, в 2015 году - до 27 %, в 2016 году - до 26 %, в 2017 году - до 20 %, в 2018 году – до 20%, в 2019 году - до 20 %, в 2020 году – до 20 %, в 2021 году – до 20 % , в 2022 году – до 10 % , в 2023 году – до 10 %, в 2024 году – до 10%, в 2025 году – до 10%);

теплоснабжение (в 2014 году – до 3 ед., в 2015 году - до 2 ед., в 2016 году - до 2 ед., в 2017 году – до 1,5 ед., в 2018 году – до 1,5 ед., в 2019 году - до 1,5 ед., в 2020 году – до 1,5 ед., в 2021 году – до 1,5 ед., в 2022 году – до 1,0 ед., в 2023 году – до 1,0 ед., в 2024 году – до 1,0 ед., в 2025 году – до 1 ед.);

содержание мест захоронения в порядке.

2. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 10 лет составит 340,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет экономии энергоресурсов –340,0 тыс. рублей;

3. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы природопользователей 
за негативное воздействие на окружающую среду и характеризуется следующими величинами:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Объем экономии к концу 2025 года |
| --- | --- | --- |
| Суммарная экономия тепловой энергии | Гкал | 130 |
|  | тыс. руб. | 274,0 |
| Суммарная экономия топлива | тн | 100,0 |
|  | тыс. руб. | 66,0 |
| Всего | тыс. руб. | 340,0 |

7. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы  приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета поселения и средств выделяемых из районного и краевого бюджетов.

Объем расходов средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы с 2014-2025 годы составляет 8 247,7 тыс. рублей.